ROADMAP TÉCNICO DE DESARROLLO

PROYECTO 1 · BASES DE DATOS AVANZADAS

Distribución de responsabilidades para tres integrantes
SQL Server · SSMS · Always On · Tailscale

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| Curso | Bases de Datos Avanzadas — III Cuatrimestre 2026 |
| Equipo | Jean Carlo Navarro Solano · Christian Esteban Rocha Guerrero · José Rodolfo Morales Calderón (asignación nominal pendiente) |
| Entrega | Miércoles 14 de octubre de 2026, antes de las 9:00 a. m. |
| Medio | Canal de Teams del equipo |
| Valor | 15% de la nota del curso: base de datos 10% y alta disponibilidad 5% |
| Documento base | Proyecto 1.pdf (4 páginas) |

Documento de planificación elaborado a partir de los requerimientos de la consigna. Las asignaciones y recomendaciones de implementación son propuestas del equipo, no instrucciones textuales del documento original.

# 1. Alcance y objetivos

El proyecto consta de dos apartados: (1) desarrollo integral de una base de datos, incluyendo restricciones, procedimientos almacenados, triggers, autenticación y registros de prueba; (2) configuración, evidencia y demostración de una herramienta de alta disponibilidad. La herramienta asignada al grupo es Always On.

| Apartado | Valor | Requisitos centrales |
| --- | --- | --- |
| Base de datos | 10% | Estructura, integridad, CRUD, consultas parametrizadas, 2 triggers, login, 3 registros por tabla y script SSMS con esquema y datos. |
| Alta disponibilidad | 5% | Always On, configuración y demostración, aplicativo mínimo, manual de procedimientos, evidencias y exposición. |

# 2. Ambiente técnico compartido

| Componente | Configuración |
| --- | --- |
| Motor | Microsoft SQL Server |
| Cliente de administración | SQL Server Management Studio (SSMS) |
| Base de datos | DB_Avanzadas |
| Instancia remota | 100.124.109.126,15002 |
| Red privada | Tailscale |
| Autenticación | SQL Server Authentication |
| Credenciales | Usuario y contraseña individuales asignados |

Nota técnica: la instancia remota indicada es la conexión existente. No implica por sí misma un listener de Always On ni garantiza alta disponibilidad. La viabilidad depende de la edición, plataforma, nodos y arquitectura disponibles.

# 3. División del trabajo

| Persona | Área principal | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Jean Carlo Navarro Solano | Estructura y lógica SQL | Modelo físico, tablas, restricciones, mantenimiento CRUD, triggers y datos. |
| Christian Esteban Rocha Guerrero | Infraestructura y Always On | Arquitectura, compatibilidad, configuración, conectividad y pruebas de fallo. |
| José Rodolfo Morales Calderón | Autenticación, aplicativo e integración | Login, consultas parametrizadas, interfaz demo, conexión e integración. |

La distribución se realiza por responsabilidad técnica y dependencias, no solo por número de actividades. La documentación y la exposición son obligaciones de los tres integrantes.

# 4. Tareas por responsable

## Jean Carlo Navarro Solano — Estructura y lógica SQL

P1-01 — Revisar el modelo de datos aprobado, entidades y relaciones.

P1-02 — Crear tablas con tipos correctos, llaves primarias, foráneas y checks; utilizar otras restricciones cuando procedan.

P1-03 — Implementar los procedimientos almacenados de mantenimiento para cada tabla (alta, consulta, modificación y eliminación).

P1-04 — Implementar al menos dos triggers vinculados con el funcionamiento requerido.

P1-05 — Cargar y validar un mínimo de tres registros por tabla.

P1-06 — Entregar scripts y evidencia de pruebas de integridad, procedimientos y triggers.

Entregable: Scripts de estructura, CRUD, triggers, registros y resultados de prueba.

## Christian Esteban Rocha Guerrero — Infraestructura y Always On

P2-01 — Comprobar versiones y ediciones de Windows y SQL Server, prerrequisitos y posibilidad real de Always On.

P2-02 — Definir nodos, réplicas, configuración de red, mecanismos de conexión y tipo de disponibilidad soportado.

P2-03 — Configurar las instancias y componentes necesarios para Always On según la arquitectura elegida.

P2-04 — Validar Tailscale, firewall, cuentas, permisos y puertos requeridos.

P2-05 — Probar sincronización y conmutación ante fallo según lo que permita el ambiente.

P2-06 — Registrar capturas, comandos, errores, soluciones y resultados, incluidos intentos fallidos.

Entregable: Bitácora de configuración, evidencias de arquitectura y pruebas de alta disponibilidad.

## José Rodolfo Morales Calderón — Autenticación, aplicativo e integración

P3-01 — Diseñar los dos perfiles de usuario de la aplicación: Cliente y Empleado/Administrativo.

P3-02 — Crear el procedimiento de login que valide credenciales y devuelva un resultado verificable.

P3-03 — Implementar procedimientos de consulta parametrizados según el tipo de consulta o tabla completa requerida.

P3-04 — Construir aplicativo mínimo con login, consulta y registro/modificación de datos mediante procedimientos almacenados.

P3-05 — Incorporar identificación de la base o réplica activa en la demostración.

P3-06 — Realizar pruebas integradas; organizar capturas y documentación de la aplicación.

Entregable: Scripts de autenticación y consulta, código de aplicativo y pruebas integradas.

# 5. Dependencias y coordinación

Antes de codificar: acordar el modelo de datos, nombres de objetos y reglas de negocio con el proyecto previamente aprobado.

Jean Carlo Navarro Solano publica el esquema inicial; José Rodolfo Morales Calderón construye autenticación, consultas y aplicativo sobre esa estructura.

Christian Esteban Rocha Guerrero desarrolla la infraestructura en paralelo, pero el aplicativo requiere la estrategia de conexión y detección de réplica activa.

Todos aportan documentación de su ámbito y prueban los componentes completos después de integrar.

No ejecutar modificaciones incompatibles simultáneamente sobre la base compartida; conservar scripts versionados y acordar ventanas de integración.

# 6. Cronograma recomendado

| Fecha | Objetivo | Actividades |
| --- | --- | --- |
| Lunes 12/oct | Preparación y bases | P1: esquema. P2: evaluación de prerrequisitos. P3: roles, login y prototipo. |
| Martes 13/oct | Desarrollo e integración | P1: CRUD, triggers y datos. P2: Always On y pruebas. P3: aplicativo e integración. Todos: evidencias. |
| Miércoles 14/oct (antes de 9 a. m.) | Validación y entrega | Exportar script SSMS con esquema y datos, verificar material técnico y entregar por Teams. |

# 7. Entregables y control de cumplimiento

☐ Estructura completa y tipos de datos adecuados.

☐ Restricciones PK, FK y CHECK según aplique.

☐ Procedimientos almacenados de mantenimiento por tabla.

☐ Al menos dos triggers funcionales.

☐ Procedimientos de consulta parametrizados.

☐ Login con distinción Cliente/Empleado o Administrativo.

☐ Tres registros de prueba por tabla.

☐ Script de SSMS con esquema, procedimientos, triggers y datos.

☐ Configuración y evidencias de Always On.

☐ Aplicativo con login, consulta y registro o modificación.

☐ Identificación del servidor/base activa en la demostración.

☐ Manual técnico y bitácora de éxitos, fallos y resoluciones.

☐ Prueba de fallo o documentación del avance y obstáculos.

☐ Exposición con participación y dominio de los tres integrantes.

# 8. Evaluación del apartado de alta disponibilidad

| Criterio | Peso del apartado |
| --- | --- |
| Documentación técnica | 30% |
| Avance en la configuración | 30% |
| Prueba de fallo | 5% |
| Identificación de base activa | 5% |
| Demostración mediante aplicativo | 10% |
| Presentación y dominio individual | 20% |

# 9. Estructura recomendada de carpetas

database/: 01_Tablas_Restricciones, 02_Procedimientos_CRUD, 03_Consultas, 04_Autenticacion, 05_Triggers, 06_Datos_Prueba, 07_Script_Final.
always_on/: Configuracion, Evidencias, Pruebas_Failover.
aplicativo/: Codigo_Fuente, Pruebas.
documentacion/: Manual_Tecnico, Evidencias, Presentacion.

# 10. Riesgos y asuntos pendientes

La consigna no identifica las entidades concretas del proyecto previamente aprobado; no inventar el esquema ni sustituir las reglas de negocio.

Confirmar equipos adicionales y ediciones de SQL Server/Windows necesarios para el Always On elegido.

Tailscale conecta equipos, pero no crea por sí mismo un clúster ni un grupo de disponibilidad.

Definir lenguaje y tipo de aplicativo (consola, escritorio o web) según tiempo disponible.

La consigna solicita documentar también errores y configuraciones fallidas; la evidencia no sustituye automáticamente el funcionamiento exigido.

# 11. Fuente y carácter del documento

Fuente principal: “Proyecto 1.pdf”, Bases de datos avanzadas, III Cuatrimestre 2026, páginas 1–4. Los requerimientos de evaluación se extraen de la consigna; las divisiones por persona, cronograma, controles y estructura de carpetas son recomendaciones de organización para el equipo.